Levantamiento de Requerimientos Página Web Catracho

1) Objetivo

El sitio debe ser una página web de una sola vista, con secciones que se despliegan en modales. El diseño debe ser moderno, rápido, accesible tanto en celular como en computadora, y fácil de mantener. No se requiere que el sitio procese datos de usuarios ni que tenga cuentas registradas.

2) Alcance

- Página de inicio con imagen de fondo, logo y botones de navegación.

- Ocho modales con la información de la organización:

  - Historia

  - Misión & Visión

  - Servicios

  - Requisitos de afiliación (con enlaces de descarga)

  - Información (precios de dólar y diésel)

  - Leyes & Otros (archivos e imágenes)

  - Distancias (tabla de ciudades y kilómetros)

  - Contáctenos

- Diseño adaptable para dispositivos móviles, tablets y escritorio.

- Optimización de carga con imágenes ligeras y animaciones suaves.

- Textos e información con descargas integradas.

- Estilo visual consistente y mejorado para lograr una presentación clara y profesional.

- Preparado para crecer en el futuro con tecnologías que permitan escalar y agregar funciones adicionales.

3) Exclusiones

- No se contemplan registros de usuarios ni nada que requiera una base de datos.

- No se desarrollará un panel de administración en esta etapa.

- Se trabajará con los textos y archivos proporcionados por la organización.

4) Secciones y criterios de aceptación

A. Inicio

- Imagen de fondo de alta calidad con efecto oscurecido para legibilidad.

- Logo visible y eslogan corto.

- Botonera con acceso a cada una de las ocho secciones.

- Los modales se abren al hacer clic en los botones y se cierran con la “X” o al hacer clic fuera.
Criterio de aceptación: navegación fluida y botones visibles en todas las resoluciones.

B. Historia

- Título “HISTORIA”.

- Imagen representativa y texto corrido.
Criterio de aceptación: texto legible, buena separación de párrafos e imagen alineada.

C. Misión & Visión

- Título “MISIÓN & VISIÓN”.

- Subtítulos diferenciados para “Misión” y “Visión”.
Criterio de aceptación: lectura clara en cualquier dispositivo, sin necesidad de desplazamiento horizontal.

D. Servicios

- Título “SERVICIOS”.

- Lista o tarjetas con breves descripciones.
Criterio de aceptación: información entendible de un vistazo, sin saturar la vista.

E. Requisitos

- Título “REQUISITOS DE AFILIACIÓN”.

- Dos botones de descarga para código de aduana (Comerciante Individual y Sociedad Mercantil).

- Listado con los documentos necesarios para la afiliación.
Criterio de aceptación: enlaces de descarga funcionales y fácilmente identificables.

F. Información

- Título “ACTUALIZACIÓN: [fecha]”.

- Datos de compra y venta del dólar.

- Precios del diésel en SPS y TGU.
Criterio de aceptación: formato claro y números presentados con dos decimales.

G. Leyes & Otros

- Título “LEYES & OTROS”.

- Archivos e imágenes presentados en miniaturas.

- Opción de previsualizar o descargar.
Criterio de aceptación: archivos accesibles sin que interfieran en la navegación.

H. Distancias

- Título “DISTANCIAS”.

- Tabla con número, origen, destino y kilómetros.

- Opción de búsqueda o filtrado.
Criterio de aceptación: filas ordenadas y legibles, sin desbordes en pantallas pequeñas.

I. Contáctenos

- Título “CONTÁCTENOS”.

- Teléfonos en lista, correos separados, enlace a redes sociales.

- En móviles, teléfonos deben permitir llamada directa y correos abrir cliente de email.
Criterio de aceptación: datos de contacto accesibles con un clic o toque.

5) Apariencia y usabilidad

- Tipografía clara y moderna.

- Encabezados destacados con divisores sutiles.

- Fondo translúcido oscuro para los modales.

- Animaciones suaves en apertura y cierre.

- Contraste suficiente para garantizar la legibilidad.

- Textos alternativos en imágenes.

- Optimización de SEO básico con títulos y descripciones en cada sección.

6) Contenido necesario

- Logo en formato de alta calidad.

- Textos finales de cada sección.

- Archivos en PDF o imágenes para Requisitos y Leyes & Otros.

- Tabla de distancias.

- Teléfonos, correos y redes sociales.

- Datos actualizados del dólar y diésel con fecha.

7) Calidad y pruebas

- Revisión en diferentes dispositivos y navegadores.

- Validación de enlaces y descargas.

- Revisión ortográfica.

- Evaluación de tiempos de carga.

- Lista de verificación por sección para confirmar cumplimiento.